深圳市罗湖区人民医院

招标文件

项目编号：LHYY-GC-2017001

深圳市罗湖区人民医院2017招标公告03

项目名称：罗湖区人民医院安置楼和扩建楼电梯维修项目

深圳市罗湖区人民医院

2017年1月

目   录

一、招标公告

（见罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）

二、投标人须知

三、投标人资格及相关要求

四、投标人必须提交的资料

五、投标报价

六、投标承诺书

二、投标人须知

1、项目概况：

1.1、项目名称：罗湖区人民医院安置楼和扩建楼电梯维修项目

1.2、项目概况及地点：

罗湖区人民医院安置楼两台蒂森电梯（2004年12月投入使用）和扩建楼1#奥的斯电梯（2010年11月投入使用）经检查曳引轮和钢丝绳都严重磨损，需要对其维修更换。

1.3、项目编号：LHYY-GC-2017001

1.4、项目性质：工程类

1.5、项目预算：8.5万元

1.6、项目承包方式：施工总承包

1.7、报价格式：固定总价，投标人自主报价，中标后不予调整

1.8、项目工程工期：20日历天

1.9、项目质量标准：合格

1.10、质保期：1年

2、投标人资格资质要求：

具备电梯安装、维修B级或以上资质。

3、投标人投标文件的编制要求：

投标文件份数： 正本 壹 份；副本 壹 份，装订成册，密封提交。

4、评审方法：

本次竞争性谈判引入淘汰机制，经审查符合谈判文件要求的投标人，以第一轮报价为依据，由低向高排序，淘汰第四名及之后的投标人，只公布第四名报价，前三名者（含并列）入围谈判，进入二次报价，低价者中标。

5 无效标与废标：

出现下列情况之一时，招标小组有权宣布为无效标：

(1) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    (2)未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖骑缝章的；
    (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    (4)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；
    (5) 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格或其它实质性要求；
    (6)投标文件原件现场备查，没带原件的。
    出现下列情况之一时，评委小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评委小组评审后一致认定应予废标的。

6 投标有效期：

谈判后20天

7 递交文件时须出示：

①投标人授权代表需携带有效身份证件原件、法人授权委托书（若法人代表须携带本人身份证原件、企业营业执照复印件）

②投标人授权代表必须是本项目拟派项目经理（若法人代表则无需为项目经理）

8 招标文件的获取方法：

投标人可直接从罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）内下载招标文件。

9 质疑及答疑：

①潜在投标人对于本项目本文件有疑问的，应当在投标截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

②本文件由罗湖医院物流与配送科负责解析。

10 投标文件递交地点：

深圳市罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼物流与配送科。

投标截止时间：2017年1月20日15：00时。

开 标 地 点：罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼开标室

开标时间： 2017年1月20日15：00时。

投标文件接收人：陈灵军   联系电话：0755-82307006

11 投标保证金：

本项目投标人不用提交保证金。

12 付款方式：

施工安装完毕并提交完整的决算资料后付至合同款的95%，余款待质保期结束后无息一次性付清。

13 人员到岗及履约要求：

①投标人一旦中标，所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。

②中标人不得擅自更换投标时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报经招标人同意，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

③中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商。

14 材料要求：

①中标人自行采购的材料应满足规范要求的质量等级以及本项目提供的规格型号要求，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

②因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

15 合同签订：

中标单位经罗湖人民医院网上公示3天无质疑后，与招标单位签订合同。

三、投标人资格及相关要求

1 符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人资质：具备电梯安装、维修B级或以上资质；
3、项目负责人资质：机械或机电工程师；
4、投标人必须在近三年内没有发生重大质量和安全生产事故;  
5、投标人授权代表须是投标人单位的在职员工，并在投标文件中提供近3个月内（2016年10月—2016年12月）投标单位为其缴纳社保的证明复印件或影印件（从投标单位所在地社保局网站打印出其近3个月缴纳社保的明细，并加盖单位公章）；
6、本项目不接受联合体投标。

四、投标人必须提交的资料

按以下顺序装订投标文件
1、投标文件目录
2、法人授权书原件；
3、投标函；
4、经年检合格且有效的营业执照、资质证书、工程师证书等相关证书；（复印件加盖公章）；
6、投标授权人社保证明（法人代表无须社保证明）
7、投标报价书；
8、提供投标单位近2年内（以公告发布时间为准）有单项合同造价不低于10万元的电梯维修工程业绩的工程合同文件1-2份；

上述资料应该是最新、有效、清晰的；复印件应与原件一致，并在复印件加盖投标人公章，所有证件原件现场备查。

五、投 标 报 价

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安置楼2台蒂森电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#电梯钢丝绳 |  | 线径13ｍｍ（8*19+ＮＦ）悬吊比1：1 | 米 | 450 |  |  |
| 2 | 1#电梯曳引轮 | 蒂森 | 04889*6 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 2#电梯钢丝绳 |  | 线径13ｍｍ（8*19+ＮＦ）悬吊比1：1 | 米 | 450 |  |  |
| 4 | 2#电梯曳引轮 | 蒂森 | 04889*6 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 2台电梯安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 扩建楼1#奥的斯电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯钢丝绳 |  | 线径12ｍｍ悬吊比2：1 | 米 | 1100 |  |  |
| 2 | 电梯曳引轮 | 奥的斯 | YJ070312*7 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 电梯安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

六、投 标 承 诺 书

致深圳市罗湖区人民医院：

根据贵方“    ”的招标公告，正式授权   （姓名）代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供的投标报价为       。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

投标单位：          （公章）

日    期：